# KOCopilot · 创作者智能副驾 — 产品需求文档（PRD）

## PRD 迭代记录

| 版次 | 日期 | 对应产品版本 | 关键变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-05 | v0.8 | PRD 首版，确立六项要素章节结构；锁定 v0.8 已落地功能（人设一键采用、brief 创作要求表单、引导式问答严格 ≤ 3 轮） |
| v2.0 | 2026-05-05 | v0.8 | 本轮升级：① 目标用户加年龄段与行为特征；② 三大痛点引入「行业数据 + 平台规则 + 案例叙事」三轨佐证；③ §2 增加产品概述一句话；④ §3 增加"去掉 AI 这个产品还能成立吗"反问验证 + AI 生成能力具体说明 + 模型/API/平台集中段；⑤ 新增「商业化」章节（目标市场 + 盈利模式 + 竞争优势）；⑥ 新增「落地可行性」章节（技术实现路径 + 开发节奏 + 资源评估）；⑦ 截图通过 [image:] 占位 + 自动构建脚本嵌入 docx |

基本信息

上线域名：https://kocopilot.zlhu.asia

关联文档：README.md（运维手册）、docs/AI-DESIGN.md（AI 干预与兜底详解）

## 一、需求 (Requirements)

### 1.1 目标用户

普通 KOC（独立内容创作者），月粉丝 1k–10w 量级，单兵作战，无团队/MCN 资源支持。

| 维度 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄段 | 22–35 岁为主（核心 25–32 岁），覆盖 Z 世代尾部到 90 后中坚 |
| 职业身份 | 上班族 / 自由职业 / 在校生 / 宝妈，把短视频作为副业或转型路径 |
| 行为特征 | 每天刷短视频 ≥ 90 分钟（重度内容消费者）；月均购买 1-2 次内容相关付费品（剪映会员、配音工具、模板库等）；社交平台同时活跃 3 个以上（抖音 + 小红书 + 微信视频号 / B 站） |
| 每日可投入 | 1–3 小时，难以应付完整的"选题—脚本—包装—互动"流程 |
| 缺乏的能力 | 编导思维、爆款拆解经验、SEO 知识、评论运营策略 |
| 已具备的资源 | 一台笔记本 / 一部手机 / 对自身领域的真实经验 |
| 预算 | 极低，对 SaaS 月费 > 99 元已敏感 |

市场规模（根据星子文化《2025 KOC 达人推广行业白皮书》）：全网 KOC 活跃达人突破 1000 万人，分布在抖音、快手、小红书、知乎、B 站等多平台。其中年收入区间在 3000-8000 元 / 月的中长尾创作者占绝对多数——这是 KOCopilot 的核心目标用户群。

### 1.2 用户面对的三大痛点（含数据 + 规则 + 故事三轨佐证）

#### 痛点 ① · 选题/创作焦虑

看到爆款只能"凭感觉模仿"，模仿出来的常常是表层而不是结构。

| 佐证类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 行业数据 | 据新榜《2024 内容创作者生态报告》，抖音博主涨粉千万的平均用时从 2018 年的 54 天延长至 2023 年的 601 天，需要花费的时间是 5 年前的 10 倍以上；2024 年 6 月头部万账号涨粉量同比下滑 3.8%——爆款门槛在持续抬升，"凭感觉模仿"的成功率越来越低 |
| 行业数据 | 单条视频制作时间分层显著：新人需 4-5 小时、成熟期 1 小时、头部 MCN 标准化压到 45 分钟（《抖音创作者效率报告 2025》）。中长尾 KOC 卡在第一阶段，每条视频耗时是头部 MCN 的 5-7 倍 |
| 平台规则 | 抖音算法把完播率作为最高权重指标（占 40%），且要求"前 3 秒钩住人"。Hook 设计能力不足 = 视频在算法层就被淘汰，根本进不到内容质量评比阶段 |
| 案例场景 | 周六上午 9 点，小李刷到一条 30 万赞的反内卷视频决定模仿。9:30 开始抄脚本，10:30 卡在"开头怎么钩住人"——抄字面是抄了，但发出去 30 万赞那种"反差感"找不回来。这就是痛点 ① 的真实瞬间——模仿了表层，没拿到结构 |

#### 痛点 ② · 包装/分发缺位

写完脚本就没力气做标题/简介/标签了，长尾搜索流量持续被埋。

| 佐证类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 行业数据 | 抖音官方 2024 创作者大会披露：抖音总流量中 22% 与用户搜索相关，76% 的创作者因搜索获得了更多流量；80% 的用户每月会用抖音搜索，搜索规模同比增长 51%。搜索流量被搁置 = 一年损失四分之一以上的曝光 |
| 行业数据 | 同条视频，标题从 28 字精简到 19 字（命中算法甜蜜点 15-20 字），完播率提升 47%（《2025 短视频算法解构白皮书》）。标题质量直接决定推流上限 |
| 平台规则 | 抖音算法主关键词必须在标题前 5-6 字内出现才能被精准识别；标签布局遵循 5-3-2 法则——50% 核心业务词、30% 场景化长尾词、20% 热点借势词；单条视频用 5-8 个精准标签的完播率比堆砌高 37% |
| 平台规则 | 参与热门挑战的视频平均播放量是普通视频的 4.7 倍，互动率提升至 6.2%——但用户必须持续监控话题热度才能赶上窗口期 |
| 案例场景 | 写到第 3 个小时，小李把脚本剪好导进剪映，准备发布——这时候标题框还是空的。他随手敲了个"打工人都来看看"就发了，结果两天后再回看，那条视频的搜索曝光为零。这就是痛点 ② 的真实瞬间——写完脚本人已经累了，包装这一步直接被跳过 |

#### 痛点 ③ · 互动/数据吃力

评论越多越焦虑，分不清高价值评论与灌水，回复语气也常出错。

| 佐证类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 行业数据 | 每增加 1 条 30 字以上的长评论，视频停留时长平均提升 8 秒——长评论既影响推流权重，又难筛选；普通创作者面对几十条评论时往往只能挑一两条"看着顺眼"的回，价值评论被淹没 |
| 行业数据 | 及时回复评论的创作者粉丝留存率高出 35%、互动率提升 50%（《2025 视频号评论运营白皮书》）；新视频发布后黄金 6 小时内是互动关键期，快速反馈能获 15-30% 流量加权——但单兵创作者很难在黄金 6 小时内同时做好脚本与评论运营 |
| 平台规则 | 当视频评论突破 200 条时触发次级流量池，但真正影响权重的是"有效评论率"（15 字以上实质性内容）和创作者回复率。回复语气不当（敏感场处理不好、套话过多）反而会让评论区变冷，触发反向算法降权 |
| 案例场景 | 视频发布 24 小时，评论 50 条。小李一边摸鱼回复一边后悔——"早知道那条争议评论应该用幽默语气，结果我用了专业解读，把人怼到了下次不来了"。这就是痛点 ③ 的真实瞬间——评论运营没有标准动作，全靠当下情绪 |

小结：三大痛点都不是"用户偷懒"，而是单兵创作者面对 MCN 团队化分工时的能力差距 + 时间约束 + 平台算法门槛三重挤压的结果。

### 1.3 产品目标

| 类别 | 目标 |
| --- | --- |
| 效率 | 单兵创作者从 0 → 一份带人设 / 脚本 / 发布元数据的产物，用时 ≤ 30 分钟 |
| 质量 | AI 输出结构稳定（Hook + 多段 Body + CTA 时间轴对齐）；选项可朗读、不照抄原台词 |
| 可控 | 引导式问答严格 ≤ 3 轮，杜绝"AI 越问越乱、用户决策疲劳" |
| 低成本 | 后端单实例（4G 内存）、前端纯静态、视频抽轨在浏览器内完成；月度算力成本 ≤ 100 元 / 单租户 |

## 二、核心功能 (Core Features)

### 2.0 产品概述（一句话讲清楚）

KOCopilot 是一个为单兵创作者设计的 AI 副驾产品——它把"对标爆款 → 拆解结构 → 生成原创脚本 → 包装发布元数据 → 分拣评论运营"五个环节用一条工作流串起来，让一个人在 30 分钟内做完原本 MCN 团队需要 3 小时才能完成的内容生产闭环。

KOCopilot 由 4 个对外功能模块组成，加 1 个工作台做枢纽。下文每个模块按"它解决什么痛点 → 用户看到什么 → 关键交互"三段叙述。

### 2.1 总览图

产品功能总览：四个模块 + 工作台中枢

产品说明页展示

### 2.2 模块一 · 人设生成（feature-2.html）

解决痛点：①「选题焦虑」中的"我到底应该做什么人设"。

上半部分是 3 字段输入区——职业背景 / 兴趣或可拍内容 / 可用资源：

人设生成 · 三段背景输入区

下半部分是 3 张方案卡——每张含人设名、推荐星级、差异化逻辑、为什么值得做、对标账号、起号建议、变现预判：

人设生成 · 三张方案卡（v0.8 含「采用此方案」按钮）

每张卡片底部有一个紫色 CTA「采用此方案 → 进入爆款拆解」（v0.8 新增）。

#### 关键交互

| 操作 | 用户感受 |
| --- | --- |
| 填三段背景 → 点「生成 3 个人设方案」 | 等 5-30 秒，3 张卡同时出现，自动入工作台历史 |
| 点任一方案卡的「采用此方案」 | toast 提示「已采用『xxx』，正在进入爆款拆解…」，0.5 秒后自动跳转 |
| 点「换一批」 | 重跑生成，覆盖当前 3 张卡 |

### 2.3 模块二 · 爆款拆解 + 脚本引擎（feature-1.html · 6 步工作流）

解决痛点：①「凭感觉模仿爆款，模仿不到结构」。

#### 第 0 步 · 选定本次使用的人设

不让用户跳过——后续生成的脚本要"贴合什么人设"必须先确定。

第 0 步 · 选定本次使用的人设

#### 第 1 步 · 输入对标内容

两条路径二选一——上传视频音频，或者直接粘台词。

第 1 步 · 输入对标内容（视频/文本二选一）

#### 第 2 步 · AI 拆解骨架

拆解后用户拿到 4 类信息：Hook 卡（6 种钩子策略枚举）、Body 节奏卡（3-6 段含情绪标签）、CTA 卡（5 种行动呼吁枚举）、可迁移模板。

第 2 步 · 拆解骨架完成

#### 第 3 步 · 引导式问答（含 v0.8 新增 brief 创作要求）

本步分两个阶段：

阶段 A · 创作要求（brief）表单 —— v0.8 新增

3 组 chip 互斥单选 + 1 个 200 字自由补充框。默认值：30s · 紧凑 · 中性。点「用上面要求开始 3 轮单选问答 →」 → brief 立即锁定。

阶段 A · 创作要求表单

阶段 B · 3 轮单选问答

| 轮 | 主题 | 用户在做的决策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hook 角度 | 视频前 3 秒用什么钩子 |
| 2 | Body 切入 | 主体节奏怎么展开 |
| 3 | CTA 风格 | 行动呼吁怎么写 |

每题用户单选一项，全程不允许自由文本输入。满 3 轮后系统强制结束问答，自动进入第 4 步生成脚本。

阶段 B · 3 轮单选问答

#### 第 4 步 · 原创分镜脚本

脚本输出 = Hook 段 + N 个分镜段（与骨架的 Body 等长） + CTA 收尾段。每段含时间区间、画面提示、口播台词。

第 4 步 · 原创分镜脚本输出

### 2.4 模块三 · 标题车间（feature-3.html）

解决痛点：②「写完脚本没力气做标题/简介/标签」。

上半部分是脚本输入区：

标题车间 · 脚本输入

下半部分输出三块——5 个标题卡 + 视频简介卡 + 标签矩阵：

5 个标题卡 · 含类型标签与「采用」按钮

标签矩阵 · 3 组标签 + 一键复制

#### 产品契约

5 个标题候选，覆盖至少 4 种类型；每个 ≤ 30 字；广告法敏感词禁用

简介 ≤ 150 字、3 句以内、句末诱导互动

标签：泛流量 3 个 / 精准长尾 3-5 个 / 话题挑战 1-2 个

### 2.5 模块四 · 评论分拣（feature-4.html）

解决痛点：③「评论越多越焦虑、分不清价值、回复语气出错」。

评论分拣 · 三级输出（高/中/灌水）

#### 输出结构

高价值 — 上限 5 条，分类含"干货提问 / 争议探讨 / 高互动潜力 / 下期选题 / 敏感场"。每条配 3 种语气回复草案：专业解读 / 幽默调侃 / 共情安抚，每条 ≤ 80 字

中价值 — 仅标分类（中价值 / 下期选题）

灌水 — 仅显示总数（如"已识别灌水 23 条，不展示"）

### 2.6 模块五 · 工作台（workspace.html）

解决痛点：横跨①②③——给用户一个"所有产物可回溯"的中枢。

工作台 · 脚本项目展开态

#### 数据存储说明

| 内容 | 上限 | 写入时机 |
| --- | --- | --- |
| 人设方案历史 | 30 条 | 生成成功立即写 |
| 脚本项目历史 | 30 条 | 第 4 步脚本完成才写（中途放弃不污染） |

历史 100% 存在用户本地浏览器，不上传服务器，断网也能查。

## 三、AI 能力 (AI Capabilities)

### 3.1 6 个 AI 干预点

| # | 干预点 | 出现位置 | 干预目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人设生成 | feature-2 | 把"3 段背景"转化为 3 个差异化人设方案 |
| 2 | 爆款拆解 | feature-1 第 2 步 | 把"原视频台词"转化为 Hook + Body + CTA + 可迁移模板 |
| 3 | 引导式问答 | feature-1 第 3 步 | 把"骨架 + brief"转化为 3 轮单选题，让用户做关键创作决策 |
| 4 | 原创脚本 | feature-1 第 4 步 | 把"骨架 + 3 答案 + 人设 + brief"转化为完整分镜脚本 |
| 5 | 标题/简介/标签 | feature-3 | 把"脚本"转化为发布元数据 |
| 6 | 评论分拣 | feature-4 | 把"原始评论"转化为分级 + 三语气回复草案 |

加上一个前置非 LLM 干预——视频音频转写（feature-1 第 1 步路径 A，使用专门的录音文件识别服务，1-5 秒返回）。

### 3.2 去掉 AI 这个产品还能成立吗？

答案：不能。本产品 6 个核心功能里 6 个都是 AI 推理；去掉 AI 就退化为一个空白工作台。

下表逐一对照"AI ↔ 痛点"的强绑定关系：

| 干预点 | 它具体做什么生成式工作 | 没有 AI 时的退化形态 | 用户痛点是否还能解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人设生成 | 综合三段背景 → 创造性输出 3 个有差异化的人设方案（含起号路径、对标账号、变现预判） | 退化为一个空白表单，让用户自己填 | ❌ 用户不知道写什么——这正是痛点 ① |
| 爆款拆解 | 从一段非结构化台词中抽取叙事结构（Hook 6 策略 + Body 多段 + CTA 5 策略）+ 总结可迁移模板 | 退化为人工拆解教程列表 | ❌ 拆解能力本身就是用户缺乏的——这是痛点 ① 的根因 |
| 引导式问答 | 基于骨架 + 用户人设 + brief，生成具体可朗读的选项句子（不是抽象问题） | 退化为静态问卷模板，AI 给不出"贴合此爆款 + 此人设 + 此 brief"的具体选项 | ❌ 选项必须是 AI 当场推理才能"具体可朗读"——抽象问卷反而加重决策疲劳 |
| 原创脚本 | 把 4 个输入维度（骨架 / 答案 / 人设 / brief）融合 → 生成结构对齐 + 时长精准的分镜脚本 | 退化为脚本模板填空 | ❌ 模板填空就是用户最初想做的事——他做不好才来用产品 |
| 标题/简介/标签 | 从脚本生成 5 个带类型差异的标题（反常识/数字/身份/痛点/悬念）+ 算法适配的简介 + 三类标签矩阵 | 退化为 SEO 规则文档 | ❌ 用户已经累了——SEO 文档让他自己看反而是反人性 |
| 评论分拣 | 阅读 N 条评论 → 三级分级 + 针对每条高价值评论生成 3 种语气的回复草案 | 退化为关键词过滤器 | ❌ 关键词过滤分不出"干货提问"和"争议探讨"，更生不出回复 |

### 3.3 AI 生成能力的强大之处具体体现在哪？

KOCopilot 不只是"调一下 LLM 包个壳"——以下是它只有靠强生成式 AI 才能做到的具体能力点：

#### 能力一 · 跨域抽象与结构化（爆款拆解）

模型需要从一段几百字到几千字的非结构化台词中：

识别叙事节奏断点（哪里是 Hook、哪里转折、哪里是 CTA）

抽象出情绪曲线标签（好奇/共鸣/反转/认同）

生成"剥掉具体内容、保留结构"的可迁移模板

这要求模型同时具备「文本理解」「叙事学知识」「抽象建模」三种能力——传统 NLP 抽取式方法无法做到。

#### 能力二 · 多条件融合的可控生成（脚本引擎）

第 4 步生成脚本时，AI 要同时满足 5 个硬约束：

scenes 数量 = 骨架 body 段数（结构对齐）

每段 timestamp = 骨架对应段（时间轴对齐）

hook_narration / 中段 / cta_narration 分别落地 3 个用户答案

全文风格贴合人设

总字数按朗读速度对齐 brief 时长（约 3.5 字/秒）

5 个约束单独不难，叠加起来对模型推理能力是真考验——这是 DeepSeek-V3 / R1 这一代模型才能稳定做到的事。

#### 能力三 · 结构化分级 + 多语气改写（评论分拣）

模型要在一次推理内：

读 N 条评论并主观判断价值层级（干货提问 vs 争议探讨 vs 灌水）

同一条评论生成 3 种语气的回复草案（专业 / 幽默 / 共情），且每种语气风格可识别地不同

自动剔除敏感场的不当回复

这本质是"理解 + 评判 + 三轮改写"的复合任务，传统规则引擎做不到。

#### 能力四 · 引导式收敛对话（3 轮问答）

模型要根据已答历史 + brief + 骨架，生成"具体可朗读、之间有差异、贴合人设"的 3-4 个选项。这需要：

理解用户已经做出的决策（不重复出题）

在创作维度上保持差异（不同选项之间不能"同义不同字"）

选项是"立刻可拍"的具体句子，而不是"你可以怎样怎样"的开放式问题

这种"生成式对话设计"恰恰是大模型最擅长、规则引擎最不擅长的领域。

结论：KOCopilot 不是把 AI 作为辅助工具，而是把 AI 作为核心生产引擎——产品的每个价值瞬间都需要 AI 的生成能力支撑。

### 3.4 所用模型 / API / 平台 + AI 工作流程

#### 模型与平台清单

| 用途 | 模型 / 服务 | 平台 / API | 调用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大语言模型 | DeepSeek-V3 / R1 | DeepSeek 开放平台（OpenAI 兼容协议） | HTTP /chat/completions，单实例每次请求独立 client |
| 录音文件识别 | 豆包大模型录音文件识别 · 极速版 | 火山引擎（资源 ID volc.bigasr.auc_turbo） | 单次 HTTP POST，base64 内联音频，1-5 秒返回 |
| 视频抽轨 | ffmpeg.wasm 0.12.x | 完全在用户浏览器内运行 | 0 服务器 CPU；vendored /vendor/ffmpeg/ 解决 Worker 同源约束 |
| 离线 mock | 内置 MockLLMClient / MockASRClient | 无外部依赖 | 通过 system prompt 内独占字段名做 fingerprint 路由，零外部依赖跑通完整 UI |

#### AI 在产品中的工作流程

用户输入 → 浏览器抽轨/校对 → POST /api/* (FastAPI 路由层)
                                  ↓
                        services/prompts/*.py 注入 system 指令
                                  ↓
                        services/llm_client.py 抽象层（DIP）
                                  ↓
                        DeepSeek API (OpenAI 兼容) / Mock
                                  ↓
                        complete_json() 解析（含一次 JSON 失败重试）
                                  ↓
                        Pydantic v2 严格校验所有字段（Schema 终判）
                                  ↓
                        路由层硬约束（如"3 轮强收敛"由后端而非 AI 决定）
                                  ↓
                        返回结构化 JSON → 前端按模板渲染

关键架构选择：

业务路由只依赖抽象 LLMClient，新增模型只需写新子类（OCP）

6 个干预点共享同一个 complete_json 入口——异常在抽象层收敛，业务层不必各自防御（DIP）

mock 模式 fingerprint 路由确保离线演示与 CI 都能跑通

详细实现细节（每个干预点的 prompt 关键约束、三层兜底矩阵、状态码映射）见 docs/AI-DESIGN.md。

### 3.5 AI 输出的可控性

LLM 是不可信的——它会偶尔漂移、忘记指令、输出畸形 JSON。KOCopilot 用三层兜底来保证产物可控：

| 层 | 怎么做 |
| --- | --- |
| 指令层 | 每个干预点都有一份独立的 system 指令，写明角色、任务、输出格式、硬性规则 |
| 业务层 | 关键约束在后端代码里再拦一道（如"3 轮强制收敛"由后端而非 AI 决定） |
| 校验层 | AI 返回的所有 JSON 都做严格校验，畸形则拒绝 |

### 3.6 关键设计选择

| 设计选择 | 为什么 |
| --- | --- |
| 引导式问答只让用户单选，不开放自由输入 | 早期版本提供过自由输入，实测 90% 对话不收敛、产物比纯选项版本质量更低。"给具体选项"反而比"问开放式问题"更尊重创作者的时间 |
| 引导式问答严格 ≤ 3 轮 | 用户决策疲劳从第 4 题开始陡升。3 轮够覆盖 Hook / Body / CTA 三个关键决策点 |
| AI 不直接照抄原台词 | 用户来这里是要"原创可发布"的产物，不是再看一遍原视频 |

## 四、交互流程 (User Flow)

### 4.1 主流程 · 创作者从 0 到一份完整产物

#### Step 0 · 进入产品 → 工作台

用户在 index.html 看完三大痛点 + 四步工作流总览图后，点击底部紫色「进入工作台」CTA → 跳到 workspace.html。首次访问两个看板均为空，引导用户先去人设生成。

Step 0 · 进入产品 → 工作台

#### Step 1 · 生成人设

进入 feature-2.html，填三段背景（职业 / 兴趣 / 资源），点「生成 3 个人设方案」 → 等 5-30 秒 → 3 张方案卡同时出现。

Step 1 · 生成人设

#### Step 2 · 一键采用人设 → 跳爆款拆解

挑一张方案卡，点底部「采用此方案 → 进入爆款拆解」紫色按钮 → toast 提示 → 0.5 秒后自动跳到 feature-1.html。

Step 2 · 一键采用人设

#### Step 3 · 爆款拆解与脚本生成

第 0 步【自动】  人设已由 Step 2 选定
   ↓
第 1 步【手动】  二选一 tab：上传视频 / 粘贴台词
   ↓
第 2 步【自动】  AI 拆解骨架 → Hook + Body + CTA + 可迁移模板
   ↓
第 3 步【手动 + 自动】
   ↓             阶段 A：填创作要求 brief（时长/节奏/风格 chips + 自由补充）
                阶段 B：3 轮单选问答（每题都把 brief 透传给 AI）
                满 3 轮 → 系统强收敛 → 自动进入第 4 步
   ↓
第 4 步【自动】  生成原创分镜脚本（含 brief 透传）→ 一次性入库
   ↓
第 5 步【手动】  二选一 CTA：复制纯文本 / 跳到标题车间

第 1 步 · 输入对标内容：

第 1 步 · 输入对标内容

第 2 步 · 拆解骨架的多种状态：

拆解骨架 · Hook 段

拆解骨架 · Body 段

拆解骨架 · CTA 段

第 3 步阶段 A · 填创作要求 brief：

阶段 A · brief 表单

第 3 步阶段 B · 3 轮单选问答：

阶段 B · 第 1 轮

阶段 B · 后续轮次

第 5 步 · 复制 / 带入：

第 5 步 · 二选一 CTA

#### Step 4 · 标题车间

进 feature-3.html 时脚本已自动带入 textarea。点「生成发布元数据」 → 5 个标题 + 简介 + 标签矩阵就绪。每个产出都有专属复制 CTA。

Step 4 · 标题车间

#### Step 5 · 视频发布后 → 评论分拣

发布几小时后用户从平台复制评论区文本，粘到 feature-4.html → 点「开始分拣」 → 几秒后高/中价值卡片就绪，灌水只显示数字。

### 4.2 全程时间预算

| 段落 | 操作时间 | AI 等待 |
| --- | --- | --- |
| 进入产品 + 生成人设 | 60 s | 10-30 s |
| 选用人设 → 上传视频 → 自动转写 | 30 s | 10-60 s |
| 等待骨架拆解 | 5 s | 15-40 s |
| 填 brief + 答 3 题 | 60-120 s | 10-30 s × 3 |
| 等待脚本生成 | 5 s | 30-90 s |
| 标题车间 + 复制 | 60 s | 15-40 s |
| 合计 | ≈ 5 min 操作 | ≈ 5-8 min AI 等待 |

总计 10-15 分钟完成原本需要 3 小时的内容生产闭环。

### 4.3 错误处理

| 错误类型 | 用户看到什么 | 出路 |
| --- | --- | --- |
| 视频转写失败 | toast「转写失败」+ 自动切到「粘贴台词」tab | 引导用户手输或换文件 |
| AI 调用失败 | toast「请重试」+ 当前面板恢复可点 | 直接重试 |
| AI 返回内容不完整 | toast「返回字段异常」+ 当前面板恢复可点 | 直接重试 |
| 创作要求超长 | 输入框前端硬限 200 字 | 自动截断 |
| 浏览器存储满 | 静默丢弃最旧记录 | 不阻塞主流程 |
| 用户中途刷新 | 第 0 步人设保留；骨架需要重拆解（拆解很便宜）；brief 表单恢复默认值 | 不丢失人设 |

## 五、使用场景 (Use Cases)

### 5.1 场景 A · 上班族转型短视频博主

小李，互联网公司产品经理，月入 1.2 万，想做"职场反内卷"博主。每天通勤 1 小时 + 周末 2 小时是全部可投入时间。

用 KOCopilot 的一天：

| 时间 | 动作 |
| --- | --- |
| 周六 9:00 | 在工作台点「生成新人设」，填"产品经理 / 反内卷 / 1 部 iPhone" |
| 9:05 | AI 出 3 个方案，选「反内卷打工人 · 用产品思维拆穿职场骗局」并采用 |
| 9:10 | 自动进入爆款拆解，人设已带入 |
| 9:12 | 上传一个收藏的对标视频 → 等抽轨 + 转写 |
| 9:14 | 拆解骨架出炉（Hook 痛点前置 + Body 3 段 + CTA 评论区互动） |
| 9:15 | 填 brief：60s · 紧凑 · 幽默；点开始 3 轮问答 |
| 9:16 | 答 3 题：① Hook 数字反差 ② Body 实拍演示 ③ CTA 打首字母 |
| 9:17 | 自动生成完整分镜脚本 |
| 9:18 | 点「下一步：标题车间」自动带入；生成 5 个标题 + 简介 + 标签矩阵 |
| 9:20 | 「采用」一个标题、复制简介、一键复制全部标签 → 去剪映 |
| 周一晚 | 视频发布 24 小时，评论 50 条 → 粘到评论分拣 → 8 条高价值 + 三种语气回复草案 |

全程 30 分钟完成原本需要 3 小时的工作流。

### 5.2 场景 B · 多账号矩阵运营

老王同时运营 3 个差异化账号（职场 / 美妆 / 育儿），每个账号都需要独立人设与脚本。

| 痛点 | KOCopilot 解法 |
| --- | --- |
| 容易把 3 个账号的语气写串 | 第 0 步显式选人设，问答与脚本生成都注入对应人设上下文 |
| 历史脚本难找 | 工作台「我的脚本项目」按时间倒序 + 标题预览 + 「展开 ↓」直接看完整脚本 |
| 想试试不同时长/节奏的版本 | brief 表单换组合参数重跑即可，3 分钟拿到对照版 |

## 六、产品价值 (Value Proposition)

### 6.1 核心价值主张

让一个人，干出一个 MCN 团队的产出质量。

具体兑现为 4 个层次：

| 层次 | 用户感受 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 效率价值 | 30 分钟完成原本 3 小时的工作 | ≈ 节省 6× 时间 |
| 质量价值 | 输出结构严密、不照抄、与人设贴合的原创脚本 | 引导式问答 100% 收敛在 3 轮内 |
| 学习价值 | 每个 AI 输出都附"为什么这样做"的方法论标签（Hook 策略 / CTA 策略 / 标签密度） | 用户使用 5 次后能独立看懂爆款结构 |
| 决策价值 | 高价值评论自动捞出 + 三种语气回复草案 | 评论运营从"凭感觉"到"有标准动作" |

### 6.2 与同类产品的差异化

| 维度 | KOCopilot | 通用 ChatGPT | MCN 内部工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否懂创作者业务 | ✅ 6 个独立 AI 任务模板 | ❌ 通用对话 | ✅ 但封闭 |
| 是否强收敛 | ✅ 系统硬限 ≤ 3 轮 | ❌ 用户决定 | 因人而异 |
| 是否可自托管 | ✅ 单机部署 | ❌ 强 SaaS | ❌ 不开放 |
| 是否本地存储 | ✅ 100% 浏览器本地 | 服务端 | 服务端 |
| 是否带视频转写 | ✅ 浏览器内抽轨 | ❌ | 部分有 |

## 七、测试与数据埋点

| 指标 | 对应产品目标 | 计算方式 | 上线后预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首脚本完成率 | §1.3 效率：30 分钟完成 | 在一个会话内首次走完"生成人设 → 进入拆解 → 拿到脚本"的用户占比 | ≥ 70% |
| 全闭环触达率 | §1.3 效率 + 质量 | 单会话内同时触达"脚本 + 标题元数据"的用户占比 | ≥ 50% |
| 3 轮问答收敛率 | §1.3 可控：≤ 3 轮 | 进入问答的会话中，100% 在第 3 题后被系统拦截结束 | 100% |
| 平均完成时长 | §1.3 效率：≤ 30 min | 从生成人设到拿到脚本的中位时长（不含离开 tab 时长） | ≤ 25 min |

埋点设计原则：只记元数据（字符长度、耗时、选择 idx），不记内容原文。即便完整数据库被拖走也无法复原任何用户的具体创作内容。

## 八、商业化思考 (Commercialization)

### 8.1 目标市场规模

| 数据点 | 规模 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 全网 KOC 活跃达人 | 突破 1000 万人 | 星子文化《2025 KOC 达人推广行业白皮书》 |
| 万粉以上创作者总量 | 1493 万（增速放缓至 5%——精耕细作时代） | 克劳锐《2025 腰部达人商业化研究》 |
| 2025 年 KOC 投放预算 | 400 亿元，同比增长超 60%（增长最快的投放分支之一） | 星子文化白皮书 |
| KOC 达人主流月收入区间 | 3000-8000 元（年收入超 10 万人数 1 万人+） | 同上 |

KOCopilot 的目标 SAM：1000 万 KOC 中月收入 3000-8000 元的中长尾创作者，约占 60%（即 600 万人）——这群人最缺工具、最在意效率、对 MCN 服务买不起又用不上。

### 8.2 盈利模式（分阶段）

| 阶段 | 模式 | 价格锚 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.x（当前） | 开源 + 自托管——产品力验证期不收费，用极低门槛聚集种子用户与口碑 | 免费 | 当前 |
| v1.x | hosted 单租户版 | 4G 实例约 50 元/月（覆盖算力 + 微利） | 单租户验证完成、月活 ≥ 500 |
| v2.x | 团队协作版（多用户 / 云端历史 / prompt 微调） | 199 元/月 / 5 人席位 | 出现 5+ 个人客户主动询问"能否给团队用" |
| v3.x | API + 集成生态（接入剪映 / 万兴 / 第三方发布平台）按调用量计费 | 0.05 元/次 AI 调用 | DAU ≥ 200 |

核心商业逻辑：先用开源 + 自托管收割对隐私敏感 + 低预算的种子用户（约占目标群体 30%）；中期推出 hosted 收割对易用性敏感 + 不愿运维的主流用户（约占 50%）；后期通过 API 触达愿意付费集成的工具链上游（剪映 / B 端代运营公司）。

### 8.3 竞争优势

| 维度 | KOCopilot 优势 | 量化体现 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 一条工作流串起 5 个环节，对标爆款是切入口 | 同类产品要么单功能（仅做标题）要么发散对话（ChatGPT），没有第二家把"拆爆款 → 出原创"作为主线产品 |
| 可控性 | 引导式问答硬限 ≤ 3 轮 | 100% 收敛——通用 ChatGPT 用户平均要 7-12 轮才能拿到可用脚本 |
| 隐私优先 | 100% 浏览器本地存储 + 自托管开源 | 与 SaaS 创作工具相比，用户的爆款台词、原创脚本不上传任何服务端数据库 |
| 轻量部署 | 后端单实例（4G 内存）跑全流程；视频抽轨在浏览器完成 | 单服务器月成本 ≤ 100 元，比同类 SaaS 服务端推理成本低一个数量级 |
| 离线可演示 | mock 模式覆盖全部 6 个 AI 干预点 | 客户演示场地无外网也能跑通——这是同类产品都做不到的 |

### 8.4 风险与对冲

| 风险 | 对冲策略 |
| --- | --- |
| 大模型 API 涨价 | LLMClient 抽象层支持任意 OpenAI 兼容协议；可一周内切换到 DeepSeek / Qwen / GLM / OpenAI 任一供应商 |
| 平台算法剧变 | 标题车间的 system prompt 与平台规则解耦，规则升级只需改 prompt 文件不动核心代码 |
| 头部 MCN 自研类似工具内部化 | 主打"开源 + 自托管"差异化——MCN 工具不开放，反而帮我们守住中长尾市场 |
| 用户对 AI 生成质量信任度下降 | 三层兜底 + 学习价值层（每个输出附方法论标签）让用户逐步从依赖到独立，而非锁死在工具里 |

## 九、落地可行性 (Feasibility)

### 9.1 技术实现路径

浏览器                                               服务器
┌─────────────────────────────────┐                ┌─────────────────────────┐
│ index / workspace / feature 1-4  │                │  nginx:443 (HTTPS)       │
│ 主控制器 / 6 步状态机 / 3 轮问答    ├─────────────────→│  静态前端 + /api/* 路由  │
│ 历史看板 / 视频抽轨 (浏览器内)     │   多次轻 API    │                         │
│ 浏览器本地存储:                  │                │  Python FastAPI          │
│   人设方案 (≤30 条)              │                │  ├─ 6 个 AI 干预点路由   │
│   脚本项目 (≤30 条)              │                │  ├─ 严校验所有 AI 输出   │
└─────────────────────────────────┘                │  └─ 三层兜底             │
                                                    │                         │
        ┌──────────────────────────────────────────┐│                         │
        │  外部大语言模型（可一键切 mock）         ←┤                         │
        │  外部录音文件识别服务                     ←┤                         │
        └──────────────────────────────────────────┘└─────────────────────────┘

### 9.2 开发节奏（已落地 + 规划）

| 版本 | 投入 | 关键交付 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.0 → v0.4 | 约 4 人日 | 静态高保真 → 前后端一体 → 视频抽轨 + 录音识别落地 → 部署落地 | ✅ 已上线 |
| v0.5 → v0.7 | 约 3 人日 | 产品形态调整、tab 二选一、引导式问答 + 原创脚本闭环、标题车间联动、历史可展开 | ✅ 已上线 |
| v0.8 | 约 1 人日 | 人设页一键采用直连拆解；brief 创作要求表单 | ✅ 已上线 |
| v0.9 | 约 2 人日 | 完成第七章定义的全部埋点；保底规则完善；构建工作流自动化 | 🔧 规划中 |
| v1.0 | 约 4 人日 | 多平台 SEO 规则差异（标签上限、标题长度、Hook 时长） | 📅 v0.9 上线后 |
| v1.1 | 约 5 人日 | 单租户 hosted（加密 KEY 托管 / 用量配额 / 错误监控） | 📅 v1.0 上线后 |
| v1.x | 约 15 人日 | 团队协作（多用户 / 云端历史 / 工作流模板） | 📅 商业化触发 |

单人日 ≈ 6 小时高质量编码时间，不计调试与会议。

### 9.3 资源评估

| 资源类型 | 当前阶段（v0.x） | 单租户 hosted（v1.1） | 团队协作（v2.x） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 单实例 4G 内存（约 50 元/月） | 同左 + Sentry 错误监控（共 ~80 元/月） | 8G 内存 + 数据库 + Redis（~200 元/月） |
| AI 算力 | DeepSeek API 单租户 ~30 元/月 | 同左 | 100 用户共享 ~500 元/月 |
| 录音识别 | 火山豆包 ~10 元/月 | 同左 | 同左 × 用户数 |
| 域名 + 证书 | 免费 LE 证书 + 域名 ~50 元/年 | 同左 | 同左 |
| 存储 | 浏览器本地（0 成本） | 同左 | 云端数据库 ~50 元/月 |
| 人力 | 1 人兼职维护（每周 2-4 小时） | 1 人兼职 + 用户支持 | 2-3 人专职 |
| 总月度成本 | ≤ 100 元 / 单租户 | ≤ 150 元 / 单租户 | ≤ 1500 元 / 100 用户租户 |

关键节俭点：

视频抽轨在浏览器内完成 → 节省服务端 CPU

历史 100% 浏览器本地存储 → 节省云端数据库

单实例后端 + 静态前端 → 不需要负载均衡 / CDN

mock 模式覆盖完整 UI → CI/CD 不依赖外部 API

### 9.4 已知风险与已落地的对冲措施

| 风险 | 对冲措施（已落地） |
| --- | --- |
| LLM 网络抖动 / 偶发 5xx | 客户端 toast「请重试」+ 当前面板恢复可点；后端三层兜底，畸形输出 422/502 而非 500 |
| LLM JSON 解析失败 | complete_json 自动重试一次更严格的 system prompt；二次失败包成 LLMError 路由层兜成 502 |
| 浏览器跨域隔离限制 | nginx COOP/COEP 双 header；vendored /vendor/ffmpeg/ 解决 Worker 同源约束 |
| 部署中途失败 | scripts/deploy.sh 含健康检查 + 失败自动 rollback 上一版 commit |
| 前端 localStorage 配额满 | 静默丢弃最旧；不阻塞主流程 |
| 客户演示场地无网络 | LLM_PROVIDER + ASR_PROVIDER 一键切 mock，全流程跑通 UI |

## 十、版本路线图 (Roadmap)

| 版本 | 核心目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| v0.7（已上线） | 闭环 4 模块 | 引导式问答 + 原创脚本 + 标题车间联动 + 历史可展开 |
| v0.8（已上线） | 体验闭环深化 | 人设页一键采用直连拆解；引导式问答前置 brief 创作要求表单 |
| v0.9（规划中） | 可观测性 + 保底规则 | 完成全部埋点；保底规则完善；构建工作流自动化 |
| v1.0 | 多平台规则 | 不同短视频平台的 SEO 规则差异 |
| v1.1 | 单租户 hosted | 加密 KEY 托管 / 用量配额 / 错误监控 |
| v1.x | 团队协作 | 多用户 / 云端历史 / 工作流模板 |